PORTFOLIOTRACKER AI Destekli Finansal Takip Platformu Proje Gereksinim ve Analiz Dokümanı — v1.0

| Proje Kodu PT-2025 | Durum Taslak |
| --- | --- |
| Teknoloji Stack .NET 8 · React · Azure | Mimari Clean Architecture + CQRS |

Bu doküman, PortfolioTracker platformunun dört farklı paydaş perspektifinden hazırlanmış kapsamlı gereksinim ve analiz belgesidir. Her bölüm kendi rolünün bakış açısını, önceliklerini ve teknik/kullanıcı gereksinimlerini detaylandırmaktadır.

ROL 1 .NET Senior Architecture Engineer Mimari tasarım, katman kararları ve teknik borç yönetimi

## 1.1  Mimari Çerçeve

Projenin uzun vadeli sürdürülebilirliği için Clean Architecture + CQRS (MediatR) kombinasyonu zorunludur. Bağımlılık kuralı ihlal edilmemeli; Domain katmanı hiçbir NuGet paketi referansı içermemelidir.

| Katman | Sorumluluk ve Kısıtlamalar |
| --- | --- |
| Domain | Entity, Value Object, Domain Event, IRepository arayüzleri. Sıfır dış bağımlılık. Tüm iş kuralları burada. |
| Application | CQRS handler'ları, FluentValidation, servis arayüzleri. Sadece Domain'e bağımlı. |
| Infrastructure | EF Core, Dapper, Redis, MongoDB, HTTP client'lar. Tüm I/O burada izole edilir. |
| Infrastructure.AI | Claude / OpenAI entegrasyonu, prompt şablonları, context builder. Bağımsız değiştirilebilir. |
| WebAPI | Controller, SignalR Hub, Middleware. Sadece Application katmanını çağırır. |

## 1.2  Kritik Mimari Kararlar

### Asset Agnostik Tasarım

Hisse, kripto, emtia (altın, gümüş, petrol) ve döviz tüm aynı domain modeli üzerinden yönetilmelidir. IAsset interface'i ve AssetType enum yapısı ile yeni varlık türü eklemek application/domain kodu değiştirmeden mümkün olmalıdır.

- IAsset → StockAsset, CryptoAsset, CommodityAsset, CurrencyAsset

- IMarketDataProvider → YahooFinanceProvider, BinanceProvider, GoldApiProvider

- Factory pattern ile provider seçimi runtime'da yapılmalıdır

### Indicator Engine — Genişletilebilir Mimari

Tüm teknik indikatörler (RSI, MACD, Bollinger, EMA, SMA...) ortak bir IIndicator arayüzü arkasında plugin mimarisiyle çalışmalıdır. Yeni indikatör eklemek sıfır mevcut kod değişikliği gerektirmelidir.

- IIndicator: Name, Description, RequiredPeriod, Calculate(OHLCV[], IndicatorParams)

- IndicatorRegistry: DI container'a auto-registration ile tüm implementasyonlar yüklenir

- Kullanıcı bazlı indikatör konfigürasyonu: UserIndicatorPreference tablosu

### Real-time Mimari

Canlı fiyat güncellemeleri için SignalR WebSocket hub kullanılmalıdır. Market data arka planda Hangfire job ile Redis'e yazılır; WebAPI Redis'i okuyup SignalR üzerinden client'lara iletir. Bu mimari dış API rate limit baskısını ortadan kaldırır.

- MarketDataRefreshJob: Hangfire ile 15 saniyede bir çalışır

- PriceHub (SignalR): Kullanıcı portföyündeki asset'lere özel grup aboneliği

- Redis pub/sub: Job → Hub iletişimi için

## 1.3  Güvenlik Mimarisi

- JWT + Refresh Token rotasyonu — ASP.NET Core Identity üzerinde

- OAuth2 / OIDC: Google, Microsoft hesap girişi

- API anahtarları (Binance, Alpha Vantage) Azure Key Vault'ta, kod içinde asla plain text olmayacak

- Rate Limiting: IP bazlı + kullanıcı bazlı (ASP.NET Core Rate Limiting middleware)

- CORS: Sadece izin verilen origin'ler

- HTTPS zorunlu, HSTS etkin

## 1.4  Scalability ve Deployment

- Azure App Service (başlangıç) → AKS migration için stateless tasarım zorunlu

- Horizontal scaling: Tüm state Redis'te, uygulama sunucuları stateless

- Multi-tenancy: Kullanıcı izolasyonu row-level security ile (tenant_id filtresi)

- Disaster Recovery: Azure SQL geo-replication, blob backup

- Health Check endpoint: /health, /health/live, /health/ready

## 1.5  Test Stratejisi

| Test Seviyesi | Araç ve Kapsam |
| --- | --- |
| Unit Test | xUnit + Moq. Domain entity'leri, indicator hesaplamaları, CQRS handler'ları. %80+ coverage hedefi. |
| Integration Test | xUnit + Testcontainers (SQL Server, Redis container). Repository, EF Core. |
| Contract Test | WebApplicationFactory ile API endpoint'leri. Request/response doğrulama. |
| E2E Test | Playwright ile kritik kullanıcı akışları: login, trade ekleme, chatbot sorgusu. |
| Performance Test | k6 ile 1000 eş zamanlı kullanıcı senaryosu. SignalR baskı testi. |

ROL 2 .NET Microsoft Developer Sistemsel detaylar, framework kararları ve implementasyon rehberi

## 2.1  .NET 8 Framework Gereksinimleri

Proje .NET 8 LTS üzerinde çalışacaktır. Minimal API ve Controller tabanlı API birlikte kullanılabilir; basit endpoint'ler Minimal API, karmaşık iş mantığı içerenler Controller + MediatR pipeline'ı tercih etmelidir.

### Zorunlu NuGet Paketleri

| Paket | Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| MediatR 12.x | CQRS command/query dispatching. Pipeline behavior'lar: logging, validation, caching. |
| FluentValidation.AspNetCore | Command ve query validasyonu. MediatR pipeline entegrasyonu. |
| EF Core 8.x + SQL Server | Ana veritabanı ORM. Migrations, Interceptor'lar, Owned Entity. |
| Dapper 2.x | Karmaşık raporlama sorguları. EF Core ile hibrit kullanım. |
| StackExchange.Redis | Distributed cache. Fiyat cache, oturum, rate limit sayaçları. |
| MongoDB.Driver 2.x | Chatbot konuşma geçmişi, audit log, esnek belge deposu. |
| Hangfire + Dashboard | Market data refresh, bildirim job'ları, zamanlanmış görevler. |
| Serilog + Seq sink | Structured logging. Application Insights sink (prod). |
| Polly 8.x | HTTP resilience: retry, circuit breaker, timeout. Dış API çağrıları için. |
| Mapster veya AutoMapper | Entity → DTO dönüşümleri. Domain nesnesinin dışarı sızdırılmaması. |
| SignalR (built-in) | Real-time fiyat ve chatbot streaming. Redis backplane (AKS için). |
| Yarp (Reverse Proxy) | Microservice'e geçişte API gateway ihtiyacı için hazır bırakılacak. |

## 2.2  EF Core Tasarım Detayları

- Owned Entity: Money value object (Amount + Currency) olarak tanımlanmalı

- Shadow Property: CreatedAt, UpdatedAt, DeletedAt tüm entity'lere global query filter ile eklenir

- Soft Delete: IsDeleted global query filter — fiziksel silme sadece GDPR talebiyle

- Concurrency Token: Portfolio aggregate'inde optimistic concurrency (RowVersion)

- Interceptor: IAuditableEntity — otomatik timestamp, kullanıcı kaydı

- Migration stratejisi: Her sprint'te ayrı migration, prod'da otomatik uygulama yok — el ile onaylı

## 2.3  CQRS Pipeline Behavior'ları

- ValidationBehavior: FluentValidation ile her command/query otomatik doğrulama

- LoggingBehavior: Request/response süresi, kullanıcı ID, handler adı — Serilog

- CachingBehavior: ICacheable işaretli query'ler Redis'ten okunur, TTL konfigüre edilebilir

- AuthorizationBehavior: IAuthorizedRequest — kullanıcının portföye erişim yetkisi kontrolü

- TransactionBehavior: ITransactional işaretli command'lar DB transaction içinde çalışır

## 2.4  Dış API Entegrasyon Detayları

| Varlık Türü | API Sağlayıcı ve Notlar |
| --- | --- |
| Hisse (BIST, NYSE) | Yahoo Finance API (ücretsiz, rate limit: 2000 req/gün). Alpha Vantage yedek. |
| Kripto Para | Binance REST + WebSocket. CCXT kütüphanesi ile çoklu exchange desteği. |
| Emtia (Altın, Gümüş) | metals-api.com veya goldapi.io. Fiyat günde 4 kez yenilenir. |
| Petrol | EIA API (ücretsiz, US resmi). WTI ve Brent ayrı endpoint. |
| Döviz | exchangerate.host (ücretsiz) veya Open Exchange Rates. |
| Haber Akışı | NewsAPI.org + Finviz RSS. Sentiment analiz için AI servisi ile entegre. |

Tüm HTTP çağrıları Polly policy ile sarmalanmalıdır: 3 retry (exponential backoff), circuit breaker (5 hata → 30 sn açık), 10 sn timeout. IHttpClientFactory ile named client'lar kullanılacaktır.

## 2.5  Observability Stack

- Serilog: Console (dev) + File (test) + Application Insights (prod) sink'leri

- OpenTelemetry: Trace, metric, log üçlüsü. Azure Monitor'a export.

- Health Checks: DB, Redis, MongoDB, dış API'ler için ayrı health check

- Hangfire Dashboard: /jobs endpoint'i, sadece admin rolüne açık

- Structured log format: { UserId, TraceId, Portfolio, Asset, Duration, Result }

ROL 3 İş Analisti Kullanıcı gereksinimleri, iş akışları, genişleme planı ve haber entegrasyonu

## 3.1  Kullanıcı Segmentleri ve İhtiyaçları

| Kullanıcı Tipi | Temel İhtiyaçlar ve Beklentiler |
| --- | --- |
| Bireysel Yatırımcı (Ana Segment) | Portföy değerini tek ekranda görmek, kar/zarar takibi, basit alım-satım kaydı, AI ile öneri almak. |
| Aktif Trader | Teknik analiz indikatörleri, canlı fiyat, hızlı veri erişimi, gelişmiş grafik araçları. |
| Emtia / Kripto Yatırımcısı | Altın, gümüş, petrol ve kripto fiyatlarını hisse ile aynı ekranda görmek, çapraz korelasyon analizi. |
| Pasif Yatırımcı | Aylık özet rapor, uzun vadeli performans, haber özetleri, düşük karmaşıklık. |
| Kurumsal Kullanıcı (Faz 3) | Çok kullanıcılı ekip, rol tabanlı erişim, API erişimi, özelleştirilebilir raporlar. |

## 3.2  Fonksiyonel Gereksinimler

### Portföy Yönetimi

- Çoklu portföy: Kullanıcı birden fazla portföy oluşturabilmeli (Hisse Portföyüm, Kripto Cüzdanom, Emtia Portföyüm)

- Varlık türleri: Hisse (BIST + yabancı), kripto para, emtia (altın, gümüş, platin, petrol WTI/Brent), döviz, fon

- İşlem kaydı: Alış, satış, temettü, faiz, transfer, komisyon gider kaydı

- Maliyet hesaplama: FIFO, LIFO, ortalama maliyet yöntemi seçilebilir

- Kâr/Zarar: Gerçekleşmiş (realized) ve gerçekleşmemiş (unrealized) P&L ayrımı

- Para birimi: TRY, USD, EUR bazında görüntüleme — anlık kur dönüşümü

### Haber Akışı ve AI Yorumlama (Kritik Özellik)

Kullanıcının portföyündeki varlıklarla doğrudan ilişkili haberler filtrelenerek gösterilmeli ve AI tarafından yorumlanmalıdır. Bu özellik chatbot'tan bağımsız, sürekli çalışan bir akış olmalıdır.

- Kişiselleştirilmiş haber akışı: Portföyde THYAO varsa Türk havacılık ve THY haberleri önce gelir

- Sentiment analizi: Her haber için AI tarafından Olumlu / Nötr / Olumsuz etiketi ve kısa özet

- Etki tahmini: "Bu haber portföyünüzü nasıl etkileyebilir?" AI yorumu, yüzde güven skoru ile

- Haber kaynaklı alert: Negatif sentiment skoru belirli eşiği geçerse push bildirimi

- Haber arşivi: Son 90 gün, varlık bazlı filtrelenebilir

### Özelleştirilebilir Arayüz ve Raporlama

Kullanıcılar dashboard düzenini, görüntülenen widget'ları ve rapor içeriklerini kendi ihtiyaçlarına göre yapılandırabilmelidir.

- Drag-and-drop dashboard: Kullanıcı widget'ları sürükleyerek yerleştirir, boyutlandırır

- Widget kütüphanesi: Portföy özeti, P&L grafiği, indikatör paneli, haber akışı, kripto takipçi, emtia özeti, kur paneli

- Tema ve görünüm: Açık / koyu mod, renk şeması seçimi

- Raporlama ekranları: Aylık performans, vergi hesaplama (BIST kazanç/zarar), sektör dağılımı, varlık korelasyon matrisi

- Rapor export: PDF, Excel, CSV formatlarında indirme

- Takvim görünümü: Temettü tarihleri, önemli ekonomik veriler (TCMB faiz kararı, enflasyon vb.)

## 3.3  Genişleme Yol Haritası

| Faz | Kapsam |
| --- | --- |
| Faz 1 (MVP — Ay 1-3) | Auth, portföy CRUD, hisse + kripto takibi, temel grafik, basit chatbot. |
| Faz 2 (Ay 3-6) | Canlı fiyat (SignalR), teknik indikatörler, emtia + döviz, haber akışı, AI sentiment. |
| Faz 3 (Ay 6-9) | Özelleştirilebilir dashboard, gelişmiş raporlama, alert sistemi, mobil uygulama (MAUI veya React Native). |
| Faz 4 (Ay 9-12) | Çok kullanıcılı kurumsal plan, API erişimi (public API), sosyal özellikler (portföy paylaşımı), otomatik yeniden dengeleme önerileri. |
| Faz 5 (12+ ay) | Algorithmic trading entegrasyonu, broker API (IBKR, Yapı Kredi Invest), otomatik vergi raporu. |

## 3.4  İş Kuralları

- Fiyat verisi gerçek zamanlı kaynak değilse "gecikmeli" etiketi gösterilmeli, kullanıcı yanıltılmamalı

- Maliyet hesaplama yöntemi portföy oluşturulurken seçilir, sonradan değiştirilirse geçmiş veriler yeniden hesaplanır

- AI önerileri "yatırım tavsiyesi değildir" uyarısıyla sunulmalı — yasal gereklilik

- KVKK / GDPR uyumu: Kişisel veri minimizasyonu, kullanıcı veri silme talebi 30 gün içinde işleme

- Veri saklama: İşlem geçmişi 10 yıl, chat geçmişi 1 yıl, log 90 gün

ROL 4 Son Kullanıcı Deneyimi Kullanım kolaylığı, AI chatbot entegrasyonu ve yatırım asistanı

## 4.1  Kullanıcı Deneyimi Prensipleri

Platform, finansal bilgisi sınırlı kullanıcıdan aktif trader'a kadar herkese hitap etmelidir. Karmaşıklık kullanıcının tercihine göre ayarlanabilir olmalıdır.

- İlk açılışta 3 adımlı kurulum sihirbazı: Portföy adı → Varlık ekle → Dashboard seç

- Onboarding turu: Her özellik için bağlamsal yardım baloncukları

- Mobil öncelikli tasarım: Tüm ekranlar telefonda da rahat kullanılabilir

- Hız: Ana dashboard 1.5 saniyeden kısa açılmalı, fiyat güncellemesi 3 saniye içinde görünmeli

- Boş durum tasarımı: Hiç varlık eklenmemişse ne yapılacağını gösteren rehber ekran

## 4.2  Bağlamsal AI Chatbot — Temel Özellik

Chatbot, genel amaçlı bir asistan DEĞIL; o an görüntülenen portföy veya seçili varlıkla doğrudan bağlantılı, kişiselleştirilmiş bir yatırım asistanıdır. Kullanıcı hangi hisseyi izliyorsa chatbot o hissenin verisini otomatik olarak "bilir".

| Örnek 1 | Kullanıcı THYAO grafiğini açık tutarken "nasıl gidiyor?" diye sorar → Chatbot anlık fiyatı, günlük değişimi, RSI değerini ve son 3 haberi özetler. |
| --- | --- |

| Örnek 2 | Portföy özet ekranındayken "risk durumum nedir?" sorusu → Chatbot portföy çeşitlendirmesini, en yüksek ağırlıklı varlığı, beta katsayısını ve haber sentimentini analiz eder. |
| --- | --- |

| Örnek 3 | Kripto ekranında BTC seçiliyken "şu an al mantıklı mı?" → AI teknik indikatörleri (RSI 70+ aşırı alım), son haberleri ve kullanıcının mevcut BTC pozisyonunu birlikte değerlendirir. |
| --- | --- |

### Chatbot Teknik Özellikleri

- Streaming yanıt: AI cevabı yazılır gibi kelime kelime akar (SignalR üzerinden token stream)

- Bağlam penceresi: Son 10 konuşma + aktif portföy verisi + seçili varlık verisi her soruda AI'a gönderilir

- Hızlı sorgu butonları: "Analiz et", "Haberler", "Teknik göstergeler", "Öneri" — tek tıkla sorgu

- Kayıtlı yanıt şablonları: Sık sorulan sorular için ön hazırlanmış prompt'lar

- Konuşma geçmişi: Son 30 günlük sohbet kaydedilir, aranabilir

## 4.3  Varlık Türü Özelinde Kullanıcı Özellikleri

| Varlık Türü | Özel Kullanıcı Özellikleri |
| --- | --- |
| Hisse Senedi (BIST + Yabancı) | Temettü takvimi, sermaye artırımı bildirimi, KAP haberleri (BIST için), analist hedef fiyatları. |
| Kripto Para | 24 saat değişim, işlem hacmi, Fear & Greed indeksi, on-chain metrikler (BTC için), staking getirisi takibi. |
| Altın / Gümüş / Platin | Gram ve ons bazında görüntüleme, TRY/USD dönüşümlü fiyat, çeyrek altın eşdeğeri hesaplama. |
| Petrol (WTI / Brent) | EIA haftalık stok raporu haberi, OPEC karar takibi, fiyat spread'i (WTI-Brent farkı). |
| Döviz (USD, EUR, GBP) | Merkez bankası faiz kararı takvimi, parite grafiği, TL karşı performans, tarihsel kur arşivi. |

## 4.4  Alert ve Bildirim Sistemi

- Fiyat alarmı: "AAPL 180 doların altına düşerse bildir" — push + email

- Teknik sinyal alarmı: "RSI 30'un altına düşerse" veya "MACD golden cross oluşursa"

- Portföy alarm: Günlük kayıp %3'ü aşarsa acil bildirim

- Haber alarmı: Portföydeki varlık için negatif haber yayınlanırsa

- Temettü hatırlatıcı: Ex-temettü tarihinden 2 gün önce bildirim

- Kripto büyük hareket: 1 saatte %5 üzeri değişim bildirimi

## 4.5  Yardım ve Eğitim İçeriği

- Terim sözlüğü: RSI nedir, P/E oranı ne anlama gelir — chatbot üzerinden erişilebilir

- İnteraktif rehberler: "İlk hisseni nasıl eklersin?" adım adım görsel anlatım

- Video tutorial entegrasyonu: Özellik başına kısa video bağlantısı

- Sık sorulan sorular bölümü: Arama destekli, kategori filtreli

- "Bugün ne öğrendin?" günlük finansal bilgi kartı — isteğe bağlı

Öncelikli Geliştirme Sıralaması — Tüm Roller Konsensüsü

| Öncelik | Özellik / Bileşen |
| --- | --- |
| P0 — Blokör | Auth sistemi, temel portföy CRUD, hisse + kripto fiyat feed, basit dashboard |
| P1 — Kritik | Bağlamsal AI chatbot, teknik indikatörler, emtia entegrasyonu, SignalR real-time |
| P2 — Önemli | Haber akışı + AI sentiment, özelleştirilebilir dashboard, alert sistemi |
| P3 — Değer Katar | Gelişmiş raporlama, PDF/Excel export, takvim görünümü, mobil optimizasyon |
| P4 — Gelecek | Broker API entegrasyonu, otomatik yeniden dengeleme, sosyal özellikler |

Bu doküman yaşayan bir belgedir. Her sprint sonunda güncellenmeli ve tüm paydaşların onayına sunulmalıdır.